Laboratorio de Ingeniería de Software III

Sistema de Preguntas de Opción Múltiple

Documento de Contexto y Plan de Trabajo

| Juan | Jesús | Alejandro |
| --- | --- | --- |
| Núcleo + Autenticación | Módulo Contenido | Módulo Partidas |

Fecha límite de entrega: 22 de abril de 2026 a las 8:00 PM — NO hay extensión de tiempo

1. Descripción del sistema

Aplicación de escritorio en Python que simula un juego de preguntas tipo concurso. El jugador responde preguntas de opción múltiple seleccionando una entre cuatro opciones (A, B, C, D). El sistema cuenta con dos módulos principales:

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Administrativo | Acceso restringido por usuario y contraseña. Permite registrar, modificar, eliminar y consultar preguntas del banco. |
| Juego | El jugador ingresa su nombre, elige un nivel de dificultad y responde las preguntas. Al final se calcula el puntaje y se verifica si batió el récord. |

2. Requerimientos funcionales

| RF | Requerimiento | Módulo |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación de administrador con usuario y contraseña (bcrypt) | Admin |
| RF-02 | Registro de preguntas: enunciado, 4 opciones y única respuesta correcta | Admin |
| RF-03 | Modificación de preguntas existentes | Admin |
| RF-04 | Eliminación de preguntas | Admin |
| RF-05 | Inicio de una partida de juego | Juego |
| RF-06 | Cancelación de una partida en cualquier instante | Juego |
| RF-07 | Presentación de preguntas con cuatro opciones (A, B, C, D) | Juego |
| RF-08 | Validación de respuestas del jugador | Juego |
| RF-09 | Cálculo del puntaje final (1 punto por respuesta correcta) | Juego |
| RF-10 | Registro del jugador y su puntaje al finalizar | Juego |
| RF-11 | Consulta del histórico de jugadores y puntajes | Juego |
| RF-12 | Verificación automática de récord global al finalizar | Juego |

Validaciones obligatorias

• No se permiten preguntas con enunciado duplicado.

• Cada pregunta debe tener exactamente 4 opciones (A, B, C, D).

• Solo una opción puede ser marcada como correcta.

Requerimientos opcionales — valor extra

• Temporizador por pregunta (ya contemplado en el modelo: tiempo_limite_seg).

• Presentación aleatoria de preguntas.

• Diferentes niveles de dificultad (ya implementado en el modelo).

• Ranking Top 10 jugadores.

3. Herramientas y dependencias

| Herramienta | Versión | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | Lenguaje base |
| customtkinter | 5.2.2 | Interfaz gráfica principal |
| tkinter.ttk | stdlib | Widget de tablas (Treeview) en panel admin |
| tkinter.messagebox | stdlib | Ventanas emergentes: errores, confirmaciones, info |
| SQLModel | 0.0.21 | ORM — mapeo de modelos Python a SQLite |
| SQLite3 | stdlib | Motor de base de datos (viaja dentro del proyecto) |
| bcrypt | 4.2.1 | Hashing seguro de contraseñas del administrador |
| random | stdlib | Selección aleatoria de preguntas por partida |
| threading | stdlib | Temporizador sin bloquear la interfaz gráfica |
| datetime | stdlib | Fechas en partidas y ranking |
| unittest | stdlib | Casos de prueba |
| venv + requirements.txt | — | Entorno reproducible en los 3 computadores |

4. Arquitectura — 3 capas

El proyecto sigue una arquitectura de 3 capas con dependencias unidireccionales. Ninguna capa puede llamar a una superior ni saltar capas.

| UI customtkinter Frames | → | Services Lógica de negocio | → | Repository Acceso a datos | → | SQLite quiz.db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La sesión de SQLModel se crea en database.py y se inyecta desde main.py hacia los repositories. Cada capa recibe lo que necesita sin conocer los detalles de las capas adyacentes.

5. Modelo de base de datos

El sistema usa SQLite con 9 tablas organizadas en 3 dominios:

| Dominio | Tabla | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | usuarios | id, username, password_hash |
| Contenido | niveles_dificultad | id, nombre, num_preguntas, tiempo_limite_seg |
| Contenido | categorias | id, nombre, descripcion, activa |
| Contenido | preguntas | id, categoria_id FK, nivel_id FK, enunciado, activa |
| Contenido | opciones | id, pregunta_id FK, letra (A/B/C/D), texto, es_correcta |
| Partidas | jugadores | id, nombre, total_partidas |
| Partidas | partidas | id, jugador_id FK, nivel_id FK, total_preguntas, respuestas_correctas, puntaje_final, estado, fecha |
| Partidas | respuestas | id, partida_id FK, pregunta_id FK, opcion_elegida_id FK, es_correcta, puntos_obtenidos |
| Partidas | ranking | id, jugador_id FK, nivel_id FK, puntaje, es_record_global, fecha |

Datos iniciales — Niveles de dificultad

| ID | Nombre | Preguntas por partida | Tiempo límite por pregunta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fácil | 10 | 30 segundos |
| 2 | Medio | 15 | 25 segundos |
| 3 | Difícil | 20 | 20 segundos |

6. Distribución del trabajo

Cada integrante es responsable de su módulo completo de forma vertical: repository + service. La UI de cada módulo se generará con IA una vez el backend esté funcionando.

Juan  —  Núcleo + Autenticación

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| database/database.py | Engine de SQLite, función get_session() y creación de tablas |
| config/settings.py | Constantes globales: colores, fuentes, tamaños |
| repository/usuario_repository.py | Buscar usuario por username, crear usuario |
| services/auth_service.py | Login, hashear contraseña, verificar contraseña con bcrypt |
| scripts/seed_data.py | Crear admin por defecto y los 3 niveles de dificultad |
| main.py | Entry point, inyección de dependencias, arranque de la app |
| ui/app.py | Ventana raíz y navegación entre frames |
| ui/login_frame.py | Pantalla de login del administrador |
| ui/menu_frame.py | Menú principal (acceso a juego y panel admin) |

Jesús  —  Módulo Contenido

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| repository/contenido_repository.py | CRUD de preguntas, opciones, niveles y categorías en BD |
| services/contenido_service.py | Validaciones (duplicados, 4 opciones, 1 correcta) + lógica de negocio del admin |
| ui/admin_categorias_frame.py | Pantalla de gestión de categorías |
| ui/admin_niveles_frame.py | Pantalla de gestión de niveles de dificultad |
| ui/admin_preguntas_frame.py | Pantalla principal del admin: listado, crear, editar y eliminar preguntas |
| tests/test_contenido_service.py | Casos de prueba del módulo de contenido |

Alejandro  —  Módulo Partidas

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| repository/partida_repository.py | Jugadores, partidas, respuestas, historial, récord y ranking en BD |
| services/partida_service.py | Flujo del juego: iniciar, responder, cancelar, finalizar y verificar récord |
| ui/ingreso_jugador_frame.py | Pantalla de ingreso del nombre del jugador |
| ui/seleccion_nivel_frame.py | Pantalla de selección de nivel (Fácil / Medio / Difícil) |
| ui/pregunta_frame.py | Pantalla de pregunta con enunciado, 4 opciones y temporizador |
| ui/resultado_frame.py | Pantalla final con puntaje, mensaje de récord e historial |
| tests/test_partida_service.py | Casos de prueba del módulo de partidas |

7. Orden de trabajo recomendado

| Paso | Qué hacer | Responsable | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar entorno: python -m venv .venv + pip install -r requirements.txt | Los 3 | — |
| 2 | Completar database.py (engine + get_session) | Juan | requirements.txt |
| 3 | Completar seed_data.py y ejecutarlo para crear la BD | Juan | database.py + models |
| 4 | Implementar repository y service de contenido | Jesús | Paso 3 |
| 4 | Implementar repository y service de partidas | Alejandro | Paso 3 |
| 5 | Implementar auth repository y service | Juan | Paso 3 |
| 6 | Integrar y conectar los 3 módulos en main.py | Juan | Pasos 4 y 5 |
| 7 | Generar UI de cada módulo con IA | Los 3 | Paso 6 |

Nota: Los pasos 4 de Jesús y Alejandro se ejecutan en paralelo — no se bloquean entre sí. Juan debe terminar el paso 3 antes de que los otros dos arranquen.

Entregables requeridos: (1) Código fuente funcional  •  (2) Diagrama de clases  •  (3) 30 casos de prueba

Fecha límite: 22 de abril de 2026 a las 8:00 PM  •  El equipo que no suba a tiempo obtiene 0.0 en el parcial.